Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done:PBI-01,PBI-02,PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt:PBI-04( thiếu 2 chức năng là xóa lịch sử và lọc theo loại), PBI-05 (chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên):Nhập số đt/link lạ -> nhận cảnh báo kèm lý do -> xem lịch sử kiểm tra -> gửi báo cáo sđt/link đáng ngờ Người demo: Developer Thu An |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: … c1:”Bạn cảm thấy các cảnh báo hiển thị kèm theo lý do có dễ hiểu và rõ ràng hay ko? c2: “Trong quá trình sử dụng, bạn có gặp khó khăn hay điểm nào cần cải thiện không” |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | PO không phải là người trực tiếp trình diễn sản phẩm, và PBI-05 vãn chưa hoàn thành sửa thành developer trình diễn các PBI đã hoàn thành và trạng thái thực tế của PBI-04 và PBI-05 |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sprint Review là buổi kiểm tra sản phẩm cùng stakeholders,ko phải báo cáo Sửa:Stakeholder trải nghiệm sp,đưa ra ý kiến và góp ý |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | SM ko thẩm quyền quyết định nội dung PB hay hưa hẹn việc đưa vào Sprint sau. Sửa: PO lắng nghe góp ý từ stakeholder,ghi nhận vào PB và tự quyết định việc ưu tiên đưa vào sprint sau |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận vào Product Backlog dưới dạng ý tưởng tính năng mới; PO sẽ cân nhắc đưa vào trong tương lai,chưa hứa hẹn |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Xác định đây là lỗi hiện thị,chuyển thông tin cho Scrum team để xem xét chỉnh sửa giao diện và vá lỗi sớm |